Inhoudsopgave

Inleiding	3

Deel I: Beleidsinhoudelijke rapportage

1	Jongeren	7

2	Verkeer van mensen, producten en diensten	8

3	Economie en arbeidsmarkt	11

4	Flevolandse Samenleving	13

5	Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	14

6	Bestuur en algemene dekkingsmiddelen	17

7	Speerpunten en Grote projecten	20

8	Bedrijfsvoering	23

9	Financieel totaaloverzicht	25

Deel II: Technische rapportage

10	Verkeer van mensen, producten en diensten	29

11	Economie en arbeidsmarkt	30

12	Flevolandse Samenleving	31

13	Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	32

14	Bedrijfsvoering	33

Bijlage: Actualisatie PMIT 2011

# Inleiding

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2010 de Programmabegroting 2011 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2011 is het eerste moment waarop ons college aan Provinciale Staten rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2011. Dit doen wij in de vorm van een afwijkingenrapportage; wij rapporteren alleen over onderdelen waarop zich afwijkingen voordoen.

Leeswijzer

Deel I van de Voorjaarsnota 2011 bestaat uit een beleidsinhoudelijke afwijkingenrapportage van de Programmabegroting 2011. Wij lichten per hoofdstuk (de thema’s uit de Programmabegroting 2011) de afwijkingen op de door Provinciale Staten geautoriseerde themaonderdelen toe. De peildatum hierbij is 1 april 2011.

| Doelstelling 2011 uit Programmabegroting 2011 inclusief paginaverwijzing | Afwijking van doelen (1e W-vraag BBV) Afwijking van activiteiten (2e W-vraag BBV) Afwijking van middelen (3e W-vraag BBV) Afwijking van risico’s |
| --- | --- |

In het grijs gearceerde gebied is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de Programma-begroting 2011 opgenomen. In de rechterkolom rapporteren wij de afwijking over één of meer door Provinciale Staten vastgestelde 3 W-vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat mag het kosten).

Indien zich binnen de in de Programmabegroting 2011 opgenomen risico’s nieuwe ontwikkelingen voordoen, melden wij dit ook in deze rapportage.

Ieder hoofdstuk sluit af met een weergave van de wijziging in de lasten en baten, die eveneens vertaald is in een begrotingswijziging. Provinciale Staten autoriseren hierbij op lasten en baten per themaonderdeel.

Deel II van de Voorjaarsnota 2011 bestaat uit een technische afwijkingenrapportage van de Programma-begroting 2011. Technisch wil onder andere zeggen dat sprake is van gelijke verhoging van lasten en baten binnen één themaonderdeel, dat in 2010 vooruit ontvangen bedragen (die in de jaarrekening 2010 –deel IV; hoofdstuk 4- als overlopende passiva zijn opgenomen) in 2011 tot besteding komen en daarom opgevoerd worden in de Voorjaarsnota 2011 of dat sprake is van eerder door Provinciale Staten genomen besluiten.

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT 2011 opgenomen.

Deel I

Beleidsinhoudelijke rapportage

# Jongeren

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij het themaonderdeel ‘Jeugdzorg’.

## Themaonderdelen

### Jeugdzorg

| Zorgtrajecten (PB 2011: pag. 21) Zorgtrajecten Jeugdzorg worden geïdentificeerd en bekostigd. | Afwijking van doelen Het doel moet als volgt worden aangepast: In 2011 wordt een start gemaakt met het in beeld brengen van zorgtrajecten en wordt een prijsvergelijking op onderdelen van zorgtrajecten uitgevoerd. Dit is de opmaat voor toekomstige financiering op basis van zorgtrajecten. Afwijking van activiteiten Voortgang ontbreekt in het landelijk traject inzake kostprijzen en zorgtrajecten, zoals uitgezet door IPO en Jeugdzorg Nederland (voorheen MO groep). Door de op handen zijnde overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten is er weinig aandacht voor landelijke eenduidigheid. Het definiëren van zorgtrajecten inclusief het vaststellen van de kostprijs blijkt complexer dan we in 2010 hadden ingeschat, mede omdat het landelijk kader ontbreekt. Wel hebben in 2010 de instellingen de kostprijzen in de jeugdzorg op basis van de Kaisersystematiek bijgehouden. Deze kostprijzen worden in 2011 geverifieerd en vergeleken. Het identificeren van zorgtrajecten is de vervolgstap. Hiermee beginnen we in Flevoland in 2011 in projectvorm. Aansluiting wordt gezocht bij het Flevolandse programma Zorglogistiek. Een van de onderdelen van dit programma is het onderscheiden van categorieën cliënten en het komen tot daarbij passende zorgtrajecten. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de beleidsinhoudelijke rapportage.

# Verkeer van mensen, producten en diensten

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

- Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer;

- Wegen en vaarwegen.

## Themaonderdelen

### Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

| Spoorverdubbeling (PB 2011: pag. 27) Het rijk zal in 2011 starten met de uitvoering van de spoorverdubbe-ling van de Flevolijn in Almere. | Afwijking van doelen De minister heeft voor de korte termijn gekozen voor de implementatie van ‘Kort Volgen’(beter benutten huidig spoor) in plaats van voor spoorverdubbeling. Uitgangspunt van het rijk is dat het huidige spoor volstaat om de extra treinritten, als gevolg van de aanleg van de Hanzelijn, te kunnen verwerken. |
| --- | --- |

| N23 (PB 2011: pag. 27) Een verbeterde doorstroming op de N23 door de knelpunten bij Roggebotsluis en de doorstroming N23 rondom de passage Dronten oplossen. | Afwijking van middelen 1. Oeververbinding bij Roggebotsluis Voor een structurele oplossing van de verkeersproblemen bij Roggebot heeft de Tweede Kamer via een amendement voorgesteld € 10 miljoen beschikbaar te stellen, voor het vergroten van de capaciteit van de oeververbinding. 2. Passage Dronten Bij de nieuwe variant passage Dronten wordt gedacht aan een afwijking ten opzichte van het bedrag wat de voorkeursvariant kost. Om de nieuwe variant te kunnen realiseren is extra budget nodig. De provincie is in gesprek met de gemeente Dronten over een financiële bijdrage om de meerkosten van de bedachte nieuwe variant mogelijk te maken. Daarnaast is er dan extra provinciaal budget nodig. Eventueel zal op basis van een separaat voorstel aan Provinciale Staten worden voorgesteld extra budget te onttrekken aan het Infrafonds. Afwijking van risico’s Betreffende het oplossen van de verkeersproblemen rondom Roggebot moeten meerdere zaken tegelijkertijd worden aangepakt; de rotonde, de oeververbinding en de capaciteit van de N307 op het Overijsselse grondgebied. Voor de eerste twee is budget gereserveerd. De laatste is afhankelijk van het Overijsselse bestuur. |
| --- | --- |

| Openbaarvervoer netwerk (PB 2011: pag. 28) Een adequaat openbaar vervoernetwerk, dat voorziet in een basismobiliteit voor iedereen en een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties. | Afwijking van middelen Voorbereiden van de overgang van de oude naar de nieuwe concessies IJsselmond (incl. stadsvervoer Lelystad) en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Lelystad-Emmeloord-Groningen (Qliner). Zoals aangegeven in het Jaarverslag 2010 heeft de aanbesteding van de concessie IJsselmond niet tot gunning geleid, omdat de door de inschrijvers gevraagde exploitatiesubsidie het beschikbare budget ruim te boven gaat. Met de huidige concessiehouder Connexxion zijn besprekingen gestart, gericht op continuering van de uitvoering van de lopende concessie, na september 2011. In 2011 vindt een nieuwe aanbesteding plaats van de concessie IJsselmond, exclusief stadsvervoer Lelystad, gericht op gunning eind dit jaar of begin 2012. De gemeente Lelystad besteedt het stadsvervoer zelfstandig aan, gericht op start per september 2011. Intussen is tot gunning van de Qliner 315 overgegaan waarbij deels is gekort op voorzieningenniveau en deels extra budget, ten opzichte van de huidige bijdrage, is toegekend. Voltooien invoering OV-chipkaart in heel Flevoland, inclusief nieuwe tarieven structuur. De aanpassing van de tarievenstructuur i.v.m. de invoering van de OV-chipkaart wordt naar verwachting niet voltooid als gevolg van uitstel naar aanleiding van recente landelijke ontwikkelingen rondom de geconstateerde fraude mogelijkheden. Vooralsnog vervangt de OV-chipkaart in de loop van 2011 naar verwachting uitsluitend de strippenkaarten en niet de abonnementen. Voortzetten van de pilots verlengde Walibi Express en ontsluiting Eemhof door de pilots te faciliteren en te stimuleren door een financiële en inhoudelijke bijdrage. De driejarige proef met de Walibi Express wordt in 2011 afgerond. Op basis van een evaluatie wordt een afweging gemaakt of de lijn wel of niet in de reguliere OV-exploitatie wordt opgenomen. De proef met de Eemhoflijn loopt tot september 2011. Op basis van een evaluatie wordt een afweging gemaakt of de lijn wel of niet in de reguliere OV-exploitatie zal worden opgenomen. Afwijking van middelen Concessie IJsselmond Met name voor de nieuw aan te besteden concessie IJsselmond moet waarschijnlijk gerekend worden met een hogere uitgave. Qliner 315 De hogere uitgave ten opzichte van de oude concessie is voor 2011 ongeveer € 117.000. Afwijking van risico’s Met het niet-gunnen van de nieuwe concessie IJsselmond is ook het opbrengstenrisico nog niet van toepassing. Uitgangspunt voor de onderhandelingen met de huidige concessiehouder Connexxion zijn de lopende concessievoorwaarden, waarbij ook de reizigersopbrengsten, en dus het risico, toekomen aan de concessiehouder. De kans bestaat dat geen overeenstemming wordt bereikt met Connexxion over voortzetting van de exploitatie van de concessie IJsselmond en de daarbij geldende voorwaarden. De delegatie aan de gemeente Lelystad voor de nieuwe concessieperiode is nog niet geformaliseerd in een delegatiebesluit en –overeenkomst. De provincie heeft de gemeente Lelystad gewezen op de risico’s van het door de gemeente Lelystad ingezette aanbestedingstraject. |
| --- | --- |

### Wegen en vaarwegen

| Reistijd en vaarwegenbeheer (PB 2011: pag. 29) De reistijd op de provinciale wegen is van deur tot deur in de spits niet langer dan 1,25 keer de reistijd buiten de spits. Een vaarwegennet dat voldoende bereikbaar is voor de beroeps- en recreatievaart. Dit vaarwegennet moet aan de veiligheidseisen voldoen en aantrekkelijk zijn voor toerisme, recreatie en natuur. | Afwijking van activiteiten Het PMIT-programma 2011 investeringen en niet-jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen dient om een aantal redenen te worden geactualiseerd. Bij nader inzien geeft Rijkswaterstaat geen prioriteit in 2011 aan de reconstructie van de aansluiting van de Muntweg op de A6. Voorgesteld wordt het werk door te schuiven. De aanleg van de N23 is vertraagd door archeologische opgravingen. Gevolg is dat werkzaamheden niet conform het PMIT-programma 2011 wordt uitgevoerd. Een deel van de gereserveerde middelen wordt doorgeschoven naar 2012. De uitvoering van het project ‘opwaarderen Markerwaarddijk’ is vertraagd omdat de inzichten in de initiatieffase na een verdieping in de verkenningenfase aan verandering onderhevig blijken. Door de vertraging in de uitvoering wordt voorgesteld een deel van de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2012. In verband met de vertraging van de projecten ‘aanleg N23’ en ‘opwaarderen Markerwaarddijk’ wordt voorgesteld een tweetal projecten versneld uit te voeren. Het gaat om de projecten ‘Dronterweg (Biddingringweg-Rietweg) onderhoud verharding, aanleg rotonde, aanpassen bushaltes, vervangen openbare verlichting en dunning van laanbeplanting’ en ‘reconstructie rotonde Gooiseweg x Nijkerkerweg door aanleg extra rijstrook en plaatsen verkeerslichten’. Deze projecten zijn gekozen omdat ze versneld uitgevoerd kunnen worden en ook prioriteit hebben gelet op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud. In de najaarsnota 2010 is gemeld dat de aanleg van de parallelweg langs de Marknesserweg gelet op de benodigde doorlooptijd van de te onteigenen percelen niet eerder kan starten dan in 2012. Echter nu blijkt dat toch een aantal percelen kunnen worden aangekocht. Voorstel is een krediet van € 500.000 in 2011 beschikbaar te stellen onder gelijktijdige aframing van eenzelfde bedrag op het projectkrediet gereserveerd in 2012. Door de complexiteit van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Lemstervaart is er extra tijd benodigd voor de planstudie. Gevolg is dat het werk doorschuift tot na het broedseizoen 2012. De uitvoering van het werk loopt door tot in 2013. Daartegenover staat dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart (Swifterringweg-Dronten) na twee jaar vertraging in 2011 wordt uitgevoerd. Uitvoering van het werk is vertraagd doordat onvoldoende rekening gehouden was met het afvoeren van de grond. In overleg met de gemeente Lelystad, Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland is uiteindelijk een plas nabij de luchthaven Lelystad aangewezen als gronddepot. Hiertoe dient een aantal maatregelen genomen te worden waaronder het ecologisch herinrichten van het gebied rondom de plas. Gevolg is dat het benodigde krediet verhoogd moet worden met een bedrag van € 280.000 gedekt door de voor 2011 niet benutte PMJP-middelen voor de aanleg natuurvriendelijke oevers langs de Lemstervaart. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de beleidsinhoudelijke rapportage. Wel dienen een aantal kredieten gewijzigd te worden. Deze hebben echter nagenoeg geen effect op de kapitaallasten omdat het netto krediet (= bruto minus bijdragen van derden en bijdragen uit voorziening/reserves) nauwelijks wijzigt.

Kredietwijzigingen

- Het bruto raamkrediet investeringen wegen wordt met € 3.930.000 verlaagd tot € 18.610.000. Doordat de bijdragen van derden eveneens zijn aangepast door genoemde mutaties is het netto raamkrediet investe-ringen wegen (waarover de kapitaallasten worden berekend) gestegen met € 279.000 tot € 4.850.000. Gevolg is dat de kapitaallasten voor 2011 stijgen binnen het financiële kader met circa € 15.000.

- Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) wordt met € 313.000 verlaagd tot € 443.000.

- Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen wordt met € 605.000 verhoogd tot € 6.625.000.

De voorziening NJO wegen is toereikend om deze onttrekking te dekken.

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT-programma 2011 opgenomen (incl. toelichting).

# Economie en arbeidsmarkt

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

- Werken en ondernemen;

- Europese programma’s.

## Themaonderdelen

### Werken en ondernemen

| Gebiedspromotie (PB 2011: pag. 37) Grotere bekendheid Flevoland als vestigingsplaats, versterking Flevolands imago bij niet-Flevolandse bedrijven en instellingen. | Afwijking van activiteiten De Gebiedspromotiecampagne ‘Flevoland, ruimte voor ondernemen’ wordt gecombineerd met de viering van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland. Met gemeenten en verschillende partners zijn inmiddels gezamenlijk activiteiten ontwikkeld en gepland (en soms al uitgevoerd). Sinds september 2010 tot mei 2011 wordt op Regio Business Magazine van RTL7 van elke gemeente een korte karakteristiek (8 min.) gemaakt, met daarin onder andere een ondernemer. De provincie maakt dit programma in samenwerking met onder andere City Marketing of de afdeling EZ van de gemeente. In september vindt bijv. een symposium plaats dat de provincie samen met NLR en het Geomaticapark organiseert i.v.m. respectievelijk 25-, 50- en 10-jarig bestaan. Hiermee geven we gezamenlijk bekendheid aan het kenniscluster. |
| --- | --- |

### Europese Programma’s

| OP-West: TMI (PB 2011: pag. 40) Regeling Technologie Milieu Innovatie (TMI): Stimuleren van de economie onder andere door de ondersteuning van het bedrijfsleven op het gebied van innovaties en duurzaamheid. De kenniseconomie wordt gestimuleerd en ontwikkeld. | Afwijking van activiteiten Het initiëren van de TMI-projecten verloopt uitstekend, we lopen voor op het schema. Van de € 3 miljoen die in eerste instantie ter beschikking was gesteld voor de periode 2007-2010 is 100 % inmiddels gecommitteerd. In 2010 is het budget uitgebreid met € 2 miljoen. Daarvan worden nu projecten uitgevoerd. Inmiddels zijn 28 projectaanvragen ingediend, waarvan er 21 zijn goedgekeurd, 2 zijn afgekeurd en 5 zijn nog in behandeling. Afwijking van middelen Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot een bedrag van € 500.000 worden bij geraamd, te dekken uit EFRO € 192.000, Rijksbijdrage € 117.000 en de reserve cofinanciering EU 2007-2013 € 191.000. Afwijking van risico’s Van het verwachte risico, namelijk dat tengevolge van de economische recessie er geen projecten geïnitieerd zouden worden, is geen sprake. In tegendeel, het programma loopt uitstekend. |
| --- | --- |

| OP-West: EFRO-prioriteit 1 (PB 2011: pag. 40) EFRO-prioriteit 1: Stimuleren van de economie onder andere door de ondersteuning van het bedrijfsleven op het gebied van innovaties en duurzaamheid. De kenniseconomie wordt gestimuleerd en ontwikkeld. | Afwijking van activiteiten Het initiëren van de projecten verloopt boven verwachting. Mogelijk wordt het EFRO-prioriteit 1 budget dit jaar al volledig gecommitteerd. Dit kan leiden tot herschikking van het totale EFRO-budget en/of de provinciale cofinanciering, zodat het budget maximaal kan worden ingezet om de doelen te bereiken. Afwijking van middelen Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot een bedrag van € 550.000 worden bij geraamd, te dekken uit de reserve cofinanciering EU 2007-2013. Afwijking van risico’s De economische crisis lijkt weinig gevolgen te hebben voor het initiëren van projecten. |
| --- | --- |

| OP-West: EFRO-prioriteit 2 en 3 (PB 2011: pag. 40) EFRO-prioriteit 2, 3: Stimuleren van de economie onder andere door de ondersteuning van het bedrijfsleven op het gebied van innovaties en duurzaamheid. De kenniseconomie wordt gestimuleerd en ontwikkeld. | Afwijking van activiteiten De project initiatie vindt momenteel volgens de planning plaats. Dit in tegenstelling tot de afgelopen periode waarin projecten moeizaam van de grond kwamen. Afwijking van middelen Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot een bedrag van € 150.000 worden bij geraamd, te dekken uit de reserve cofinanciering EU 2007-2013. Afwijking van risico’s Deze projecten (attractieve regio) zijn gevoeliger voor de economische crisis, omdat gemeenten hier vaak als eerste op bezuinigen. |
| --- | --- |

| Overlopende passiva EPD | Afwijking van middelen In de balans van de Jaarrekening 2010 hebben wij de passiva € 1 miljoen te hoog verantwoord. Dit bedrag is beschikbaar als vooruit ontvangen inkomsten (overlopende passiva) van het EPD 2000-2006, omdat wij van het Ministerie van Financiën meer tegemoetkoming in niet-compensabele BTW hebben ontvangen, dan in de projecten is verantwoord. Wij nemen deze inkomsten nu mee als vrijval in de begroting 2011. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

# Flevolandse Samenleving

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

- Zorg en sociale kwaliteit;

- Ruimtelijke planning.

## Themaonderdelen

### Zorg en sociale kwaliteit

| Participatie en zorg (PB 2011: pag. 50) Hogere maatschappelijke participatie kwetsbare groepen. Een sterke zorginfrastructuur. | Afwijking van doelen In samenspraak met de commissie Samenleving is bepaald dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten na de verkiezingen een nieuwe invulling geven aan de Sociale Agenda. Afwijking van middelen Pas nadat een nieuw kader voor de Sociale Agenda is vastgesteld worden verplichtingen aangegaan. Mogelijk is hierdoor sprake van onderuitputting. |
| --- | --- |

### Ruimtelijke planning

| AMvB (PB 2011: pag. 54) Correcte vertaling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte naar provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid en regelgeving zodat wordt aangesloten op de Flevolandse werkwijze en beleid. | Afwijking van risico’s Het Rijk gaat het beleid actualiseren, decentraliseren en integreren in één Nota Infrastructuur & Ruimte. De planning is ambitieus en naar verwachting gaat de nieuwe nota voor het zomerreces naar de Tweede Kamer. |
| --- | --- |

| Veehouderij (PB 2011: pag. 56) Helderheid over de kaders voor intensieve veehouderij in Flevoland. | Afwijking van doelen Provinciale Staten heeft eind 2010 besloten de partiele herziening van het Omgevingsplan niet ter inspraak te laten brengen door Gedeputeerde Staten. Afwijking van activiteiten Gedeputeerde Staten heeft besloten de rijksbeleidsontwikkeling op het dossier Programmatische Aanpak Stikstof af te wachten omdat deze ontwikkeling de ruimte bepaalt waarin alle ontwikkelingen die leiden tot stikstofemissies plaats kunnen vinden. Afwijking van middelen Er waren middelen gereserveerd voor publicatie t.b.v. van de inspraakprocedure bij de partiele herziening van het omgevingsplan. Door de nieuwe ontwikkelingen wordt opnieuw bezien of en zo ja welke middelen nodig zijn. Afwijking van risico’s Het PAS wordt volgens het rijk eind 2011 vastgesteld, maar het is niet ondenkbaar dat het rijk deze ambitieuze doelstelling niet haalt. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de beleidsinhoudelijke rapportage.

# Duurzaamheid, klimaat, water en natuur

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

- Water;

- Milieu;

- Natuur- en landschapsbeleid;

- pMJP.

## Themaonderdelen

### Water

| Oppervlaktewater (PB 2011: pag. 61) Het doel is in 2021 de kwaliteitsdoelen en in 2015 de kwaliteitsdoelen voor het oppervlaktewater te behalen. | Afwijking van risico’s Het risico in de programmabegroting “het Rijk…bevoegdheden” is niet van toepassing bij dit themaonderdeel en kan vervallen. |
| --- | --- |

### Milieu

| Klassieke milieutaken (PB 2011: pag. 64) Het behouden van een goede omgevingskwaliteit voor lucht, geluid en veiligheid | Afwijking van risico’s De besteding van de rijksmiddelen Luchtkwaliteit is grotendeels afhankelijk van subsidieverzoeken van gemeenten Almere en Lelystad. De aanvragen hiervan blijven achter bij de verwachting. We zoeken naar mogelijkheden om dit budget alsnog binnen Flevoland aan te wenden. |
| --- | --- |

### Regionale uitvoeringsdienst

| PUL (PB 2011: pag. 65) Programma uitvoering leefomgevingstaken: Milieubelasting beperken tot de wettelijke kaders en provinciale beleidsdoelstellingen. | Afwijking van risico’s Door Orgaworld is in 2003 een schadeclaim ingediend naar aanleiding van een onterecht genomen dwangsombeschikking door de provincie Flevoland in 2001. De provincie was in 2001 van mening dat de milieuvergunning van Orgaworld niet toestond dat er swill (organisch keukenafval) werd verwerkt. Hiertegen is beroep aangetekend door Orgaworld, hetgeen in een bodemprocedure leidde tot een uitspraak van de Raad van State in 2003 dat binnen de vergunning de verwerking van swill wel is toegestaan. Orgaworld claimt schade te hebben geleden doordat in de periode 2001-2003 geen swill verwerkt mocht worden. Er loopt hiervoor een rechtszaak, de kans is groot dat er voorjaar 2011 uitspraak wordt gedaan door de rechtbank. Indien de rechtbank de claim toewijst, betekent dit een maximale schadepost van € 500.000 inclusief gemaakte proceskosten. De provincie is hiervoor verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, maar de verzekering dekt maximaal 80% van de kosten. Het risico voor de provincie bedraagt € 100.000. |
| --- | --- |

| RUD-transitie (PB 2011: pag. 66) Regionale Uitvoeringsdienst: Een ondertekende bestuurlijke overeenkomst ten behoeve van de regionale uitvoeringsorganisatie door gemeenten, provincie en het waterschap. | Afwijking van middelen Er is sprake van een onzekerheid. In de loop van dit jaar wordt de verwachte omvang van de opstartkosten bekend. Voor het lopende jaar verwachten we dat het beschikbare budget toereikend is. Afwijking van risico’s Te weinig samenwerkingspartners vinden (drie gemeenten en het waterschap hebben aangegeven nog niet te kunnen participeren), betekent te weinig kritische massa voor de beoogde uitvoeringsorganisatie. Geconcludeerd kan worden dat we met drie gemeenten en de provincie een robuuste uitvoeringsorganisatie kunnen realiseren. Het risico uit de Programmabegroting 2011 is daarmee niet meer aan de orde. |
| --- | --- |

### Natuur- en landschapsbeleid

| EHS (PB 2011: pag. 67) In 2018 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gereed. Dit is een ruimtelijk stelsel van met elkaar verbonden natuurgebieden (EHS en Natura 2000). Het stelsel is robuust, duurzaam en de natuurwaarden zijn kenmerkend voor Flevoland. | Afwijking van risico’s Naast het gegeven dat de budgetten voor de realisatie van de EHS onder druk staan, zoals reeds was vermeld, is de onzekerheid verder toegenomen doordat sinds eind 2010 ook door de rijksoverheid discussie gevoerd wordt over de doelstellingen van de EHS. |
| --- | --- |

### pMJP

Wij rapporteren binnen de deelterreinen van het pMJP per 01-04-2010 een aantal afwijkingen.

OostvaardersWold

Een belangrijk onderdeel van het pMJP betreft het verwerven en inrichten van gronden ten behoeve van het OostvaardersWold. De rapportage hierover is opgenomen in hoofdstuk 7.

| Natuur (PB 2011: pag. 71/72) Een efficiënt en duurzaam beheer van in het Natuurbeheerplan Flevoland opgenomen terreinen. Oplossen van de verdrogings-problematiek. Uitvoering leefgebieden benadering. Realisatie ontsnippering. | Afwijking van activiteiten Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het overige loopt volgens planning. |
| --- | --- |

| Toerisme en recreatie (PB 2011: pag. 72) De toeristisch recreatieve mogelijkheden in Flevoland worden beter benut. De recreatieve voorzieningen en routes sluiten goed aan op de veranderende wensen van de inwoners van Flevoland. De recreatieve voorzieningen en routes hebben aantrekkingskracht op de toeristische markt. De werkgelegenheid en de economische positie van de toeristische branche zijn versterkt. | Afwijking van activiteiten Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het overige loopt volgens planning. |
| --- | --- |

| Landbouw (PB 2011: pag. 73) Flevoland zet in op de verdere ontwikkeling van een breed assortiment marktgevraagde land- en tuinbouwproducten. Flevoland wil een vooraanstaande rol spelen bij de innovatie van productie en verwerking van agrarische producten. De landbouw in Flevoland wordt duurzamer, heeft perspectief en wordt maatschappelijk gewaardeerd. | Afwijking van activiteiten Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het gaat hierbij om twee kavelruil projecten en een pilot voor randenbeheer. Met deze projecten is ook Europees (POP) budget gemoeid. |
| --- | --- |

| Water (PB 2011: pag. 74) Het uiteindelijke doel is een robuust watersysteem, waarin: overlast door overschot of tekort aan water wordt voorkomen; het oppervlaktewater voldoet aan de Kaderrichtlijn Water in 2027, voor zowel ecologische als chemische doelstellingen. | Afwijking van activiteiten Bij de uitvoering van de provinciale projecten treedt enige vertraging op, ondermeer omdat een bestemming voor vrijkomende grond gevonden moet worden. Het doelbereik blijft haalbaar. Doordat de ILG budgetten door de staatsecretaris per 20 oktober 2010 bevroren zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet Dit betekent dat het synergie project van de gemeente Zeewolde niet kan starten. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de beleidsinhoudelijke rapportage.

# Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

- Bestuur;

- Algemene dekkingsmiddelen en reserves;

- Onvoorzien en stelposten.

## Themaonderdelen

### Bestuur

| Zichtbaarheid provinciaal bestuur (PB 2011: pag. 83) Vergroten en borgen van effec-tiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn provinciale en (inter)nationale omgeving. | Afwijking van doelen Eind 2010 heeft onder inwoners de 1-meting plaatsgevonden van het onderzoek naar het imago van Flevoland. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Hoe beoordeelt men het wonen en recreëren in Flevoland? Kent men de namen van de CdK en gedeputeerden? Weet men met welke projecten de provincie bezig is? Welk beeld heeft men van de provinciaal bestuurders? Ten opzichte van de 0-meting (jan. 2009) is een aantal scores nog steeds (te) laag. Volgens de respondenten is het provinciaal bestuur in het algemeen te definiëren als ondoorzichtig (51%), bureaucratisch (58%), vernieuwend (66%), actief (61%), samenwerken (72%) en deskundig (78%). In groepsgesprekken zeggen respondenten over de provincie vooral ‘bestuurt op afstand, hoofdstructuren’, en ‘onzichtbaar’. Over de informatie zegt men: regelmatig, hapklaar (kort, actueel, dichtbij, pakkend)’ aanbieden; brengen, ik ga er niet snel naar op zoek; valt niet op in huis-aan-huis-kranten. Afwijking van risico’s Zonder intensivering van de corporate communicatie blijft de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie laag en blijft het huidige imago achter bij het gewenste imago. |
| --- | --- |

| Kwaliteit provinciaal bestuur (PB 2011: pag. 83) Het vergroten en borgen van effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn provinciale en (inter)nationale omgeving. | Afwijking van doelen De provincie wil voorkomen dat zij ongewild criminaliteit faciliteert. Het is daarom van belang dat bedrijven en personen worden gescreend bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop de Wet BIBOB van toepassing is. Dit vraagt om inzet en ontwikkeling van expertise binnen de provincie, waarvoor thans geen capaciteit voor handen is binnen de provincie. Afwijking van activiteiten De inzet van de provincie op het terrein van BIBOB is mede van belang om tot volwaardige samenwerking te komen op bestuurlijk en operationeel niveau in verschillende verbanden, zoals met het Bureau BIBOB van het ministerie VenJ, samenwerking binnen RIEC Midden- Nederland alsmede samenwerking met gemeenten in de provincie en met andere provincies. Afwijking van risico’s Voor deze activiteit zijn geen middelen beschikbaar in de begroting 2011. Als de provincie niet tot screening op basis van de wet BIBOB overgaat kan zij ongewild criminaliteit faciliteren en mogelijk ‘aantrekken’ uit provincies waar wel wordt gescreend op basis van die wet. |
| --- | --- |

| Communicatie (PB 2011: pag. 83) Grotere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie en in het vervolg daarop werken aan positieve beeldvorming. | Afwijking van doelen Digitale media nemen een steeds belangrijker plaats in bij informeren, communiceren en dienstverlening richting burgers en instellingen. Naast websites wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van social media (bijv. Twitter) en het toegankelijk maken van informatie voor tablets zoals de iPad. Om al deze middelen op niveau te houden (qua techniek) en mee te laten groeien bij nieuwe technische ontwikkelingen is een adequate ondersteuning nodig op gebied van functioneel- en technisch webbeheer. Afwijking van risico’s De websites krijgen momenteel (i.v.m. beperkte capaciteit) het hoogst noodzakelijke onderhoud. Er is weinig tot geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en structureel onderhoud. |
| --- | --- |

### Algemene dekkingsmiddelen en reserves

| Provinciefonds Motorrijtuigenbelasting Infrafonds (PB 2011: pag. 88) | Afwijking van middelen De geraamde Provinciefondsuitkering voor 2011 behoeft op basis van de maartcirculaire 2011 geen bijstelling; een eventuele bijstelling van de raming voor de opcenten MRB is afhankelijk van de aanname over de ontwikkeling van het aantal belastbare auto’s. Als de trend voor wat betreft de zuinige auto’s doorzet, is een tegenvaller van circa € 0,55 mln. te verwachten ten opzichte van de begrotingsraming. Door de koppeling tussen de opbrengst uit opcenten MRB en het Infrafonds, resulteert dit in een lagere toevoeging aan het Infrafonds. Hieronder wordt dit nader toegelicht Provinciefonds In de septembercirculaire 2010 is de uitkering voor Flevoland in 2011 voorlopig berekend op € 60,70 mln. In de maartcirculaire 2011 zijn geactualiseerde inwonergegevens over 2010 opgenomen. Indien met de doorwerking hiervan rekening wordt gehouden komt de herziene uitkering voor 2011 uit op circa € 60,94 mln. In de begroting 2011 is (na wijziging) een uitkering geraamd van eveneens € 60,94 mln., zodat er geen bijstelling nodig is. Opcenten MRB Op basis van het ontvangen voertuigenoverzicht per 1-1-2011 kan een theoretische opbrengst over 2011 worden berekend. Indien er van uit wordt gegaan dat het aantal belastbare auto’s op 1-1-2011 het hele jaar 2011 constant blijft, kan de theoretische opbrengst voor 2011 worden berekend op € 48,53 mln. In de begroting (na wijziging) wordt uitgegaan van een verwachte opbrengst van € 48,44 mln. Dit is dus circa € 90.000 lager dan de theoretische opbrengst bij ongewijzigd wagenpark. Kanttekening Het afgelopen jaar is er, na een flinke daling eind 2009, weer sprake van een zeer bescheiden toename van het totale aantal voertuigen; door de voortgaande groei van het aantal vrijgestelde zeer zuinige auto’s (in 2010 + 5.800) daalt het aantal belastbare auto’s echter nog steeds. Als deze trend zich in 2011 ongewijzigd voortzet moet rekening worden gehouden met een daling van de opbrengst van circa € 0,64 mln. (5.800 auto’s x € 220 per auto x 1/2 jaar gemiddeld) ten opzichte van de berekende theoretische opbrengst. De theoretische opbrengst wordt dan € 47,89 mln. Ten opzichte van de begrotingsraming (€ 48,44 mln.) is er dan sprake van een tegenvaller van € 0,55 mln. Infrafonds Tenslotte is er nog een relatie tussen de opbrengst uit de opcenten MRB en de storting in het Infrafonds, welke is gebaseerd op de opbrengst van 6 opcenten (ofwel 7,86% van de heffing). Op basis van de begrotingsra-ming zou de storting voor 2011 € 3.806.000 moeten bedragen; er is ech-ter rekening gehouden met een storting van € 3.908.000. De storting kan bij de Voorjaarsnota dus in ieder geval worden verlaagd met € 102.000. Als gevolg van de voorgestelde verlaging van de raming voor de MRB-opbrengst met € 550.000 treedt er nog een verdere verlaging op van de storting in het Infrafonds op met € 43.000 |
| --- | --- |

| Dividend (PB 2011: pag. 89) | Afwijking van middelen Naar verwachting wordt het afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad in 2011 geliquideerd. Wij houden rekening met de hierbij verwachte dividenduitkering van € 1,0 miljoen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een lagere dividenduitkering BNG van € 15.000. |
| --- | --- |

| Saldo financieringsfunctie (PB 2011: pag. 89) | Afwijking van middelen Als deelnemer in Omala heeft Provinciale Staten op 4 februari 2010 besloten tot de verstrekking van een lening met een maximum van € 9,5 miljoen. De eerste tranche van die lening ad € 1,85 miljoen wordt begin 2011 opgevraagd. De rente inkomsten als gevolg van die lening zijn hoger dan de geraamde vergoeding op uitstaande gelden. Per saldo stijgen de rente inkomsten ongeveer € 62.000. Uitgaande van een verstrekking per 1 april zal de rente in 2011 ongeveer € 45.000 stijgen. Momenteel neemt het rentepercentage op uitstaande middelen toe. Dit leidt tot een stijging van de rentebaten. In de Voorjaarsnota 2011 wordt rekening gehouden met een voordeel van € 0,1 miljoen. |
| --- | --- |

### Onvoorzien/ Stelposten

| Inhuur naar formatie (PB 2011: pag. 90) | Afwijking van middelen Van de ombuigingstaakstelling uit de Kadernota 2011 resteert in de Programmabegroting 2011 nog € 400.000. Voorzien was dat ingehuurde capaciteit t.b.v. projecten en programma's via vaste formatie ingevuld zou worden. Door belangrijke externe factoren zoals regeerakkoord en uitblijven besluiten herverdeling Provinciefonds zijn de risico's en onzekerheden zodanig groot geworden dat de besparing door vaste formatie en de daarbij behorende risico's niet opweegt tegen voortzetting van inhuur. |
| --- | --- |

| Dekking tekort Voorjaarsnota | Afwijking van middelen De post onvoorzien in de begroting 2011 bedraagt € 600.000. Voor de dekking van het tekort in de Voorjaarsnota 2011 verlagen wij deze post met € 240.000 tot € 360.000. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

# Speerpunten en Grote projecten

Binnen dit hoofdstuk rapporteren wij afwijkingen bij de speerpunten:

- Markermeer/IJmeer;

- Oostvaarderswold;

- Luchthaven Lelystad;

- Schaalsprong / IFA.

## Markermeer/IJmeer

| WMIJ & TBES (PB 2011: pag. 95) Optimalisatie van het Toekomst-beeld Markermeer-IJmeer in de Werkmaatschappij MIJ om te komen tot een haalbaar programma van realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem | Afwijking van middelen WMIJ De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer is een apart onderdeel binnen Toekomst Markermeer-IJmeer. Hier dienen de totale proceskosten alsmede de bijdragen van de verschillende partijen hieraan geraamd te worden. De WMIJ begroting bedraagt € 990.000 voor de periode najaar 2010-najaar 2012. De helft wordt betaald door het rijk, de andere helft door de regio (provincie Noord-Holland en Flevoland). Dit betekent dat Flevoland € 248.000 bijdraagt. De bijdrage van Flevoland past binnen de procesgelden TMY. Via de Voorjaarsnota 2011 nemen we de totale inkomsten ad € 743.000 voor 2011 (€ 475.000) en 2012 (€ 268.000) op. Afwijking van risico’s Het natuurbeleid is aan het veranderen. Dat maakt het ook moeilijker om bij het rijk middelen beschikbaar te krijgen. |
| --- | --- |

## Oostvaarderswold

| Oostvaarderswold (PB 2011: pag. 95) Afrondende werkzaamheden voorgaande projectfase; Verwerving van gronden die voor verkoop beschikbaar komen; Sluiten van contracten met partners voor compensatieopgaven; Herinrichting Horsterwold en Kotterbos. | Afwijking van doelen In het Plan van Aanpak voor het eerste deel van de realisatiefase van OostvaardersWold, dat op 4 februari 2010 werd vastgesteld door Provinciale Staten, is vastgelegd dat deze fase loopt van oktober 2009 tot en met december 2010. Ten behoeve van deze projectfase is een budget beschikbaar van € 2,92 miljoen. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte is vastgelegd dat de robuuste verbindingen worden geschrapt. OostvaardersWold wordt daarbij met name genoemd. Met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is afgesproken dat de Provincie Flevoland en het ministerie van EL&I in onderling overleg zullen zoeken naar een oplossing voor het vervolg van OostvaardersWold. Afwijking van activiteiten Een aantal van de voor 2010 geplande werkzaamheden kunnen als gevolg van de ontstane situatie pas in 2011 plaatsvinden. De daarvoor benodigde middelen worden overgeheveld van 2010 naar 2011. Afwijking van middelen Het begrote budget voor proceskosten OostvaardersWold in 2011 bedraagt € 0,65 miljoen, waarvan reeds € 0,5 miljoen beschikbaar is gesteld. Als gevolg van de verschuiving van geplande werkzaamheden is in 2011 in werkelijkheid € 1,35 miljoen nodig. Daarom wordt het restant van de begrote proceskosten voor 2011, ten bedrage van € 0,135 miljoen, overgeheveld vanuit de stelpost OPF naar de proceskosten OostvaardersWold. Daarnaast wordt het restantbudget van de proceskosten uit 2010, ten bedrage van € 0,7 miljoen, vanuit de reserve OPF overgeheveld naar 2011. Afwijking van risico’s Nadat overeenstemming wordt bereikt met de Staatssecretaris van EL&I over de financiële aspecten van het vervolg van het OostvaardersWold zal aan Provinciale Staten de keuze worden voorgelegd of het project OostvaardersWold wordt voortgezet, en zo ja, op welke wijze. De verschillende alternatieven zullen worden voorzien van een uitgebreide risicoanalyse. |
| --- | --- |

## Luchthaven Lelystad

| Luchthaven (PB 2011: pag. 97) Een eerste invulling realiseren van fase 1 van de aanwijzing met behulp van een lichte vorm van luchtverkeersleiding (genaamd LA plus). De minister van V&W een positief besluit te laten nemen over de invoering van volwaardige luchtverkeersleiding als pilot per uiterlijk 1/1/2013; De Schiphol Group overtuigen van investeren in volwaardige luchtverkeersleiding (dmv pilot) bij de bestaande baan uiterlijk per 1-1-2013. | Afwijking van doelen Mede als gevolg van de economische crisis is er vertraging ontstaan in de groei van het luchtverkeer en daarmee ook de planvorming voor luchthaven Lelystad. Het wachten is op de behandeling van het beroep op de aanwijzing door de Raad van State. Deze wordt in de zomer van 2011 verwacht. Luchthaven Lelystad heeft wel een aanvraag voor LA+ ingediend. Afwijking van activiteiten De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor verdere uitwerking luchtverkeersleiding. Bij de Schiphol Group ontstaat een bereidheid tot meedenken en meefinancieren inzake luchtverkeersleiding. Afwijking van risico’s Om op korte termijn een ontwikkeling van de luchthaven mogelijk te maken is luchtverkeersleiding nodig. Met huidige baanlengte zullen de kosten hiervan niet (volledig) gedekt worden door het luchthaven gebruik. De regio, waaronder de provincie, kan worden gevraagd deel te nemen in de kostendekking. Momenteel is nog onduidelijk wat de kosten zijn en welke bijdrage wordt verwacht. Eerder hebben Provinciale Staten uitgesproken zonodig financiële middelen te putten uit de strategische reserves (motie van 27 mei 2010). Een beslissing over luchtverkeersleiding zal niet uitsluitend afhangen van deze bijdrage, maar dit kan de besluitvorming wel versnellen en positief beïnvloeden. |
| --- | --- |

## Schaalsprong / IFA

| IFA (PB 2011: pag. 99) Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad. Impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur. | Afwijking van risico’s Er is geen delegatiebesluit meer, dus de proceduretijd welke nodig is voor besluitvorming zal langer zijn. De totale rentebaten over 2010 pakken iets lager uit (1,88%) dan de in de businesscase beoogde opbrengst van 2% netto rente (i.c. 4% nominale rente gecorrigeerd met een inflatie van 2%). Bij een gelijkblijvend rendement bestaat de mogelijkheid dat Windesheim tekort zou kunnen komen om de doelstellingen te realiseren. Het aantal aanmeldingen van studenten voor 2011 loopt volgens prognose en voor sommige opleidingen ligt deze zelfs boven de prognose. De ontwikkeling van rentebaten en studentenaantallen in samenhang met overige baten zullen nauwlettend worden gevolgd en in juni as. in het Bestuurlijk Overleg met Windesheim aan de orde komen. |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van de speerpunten rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

# Bedrijfsvoering

Binnen dit hoofdstuk rapporteren wij afwijkingen bij de speerpunten:

- Personeel en Organisatie;

- Facilitaire zaken;

- Informatisering en automatisering.

## Concernonderdelen

### Personeel en organisatie

| Begrotingsmethodiek personeelslasten | Afwijking van middelen In 2009 en 2010 is komen vast te staan dat de huidige methodiek voor het begroten van de personeelslasten niet meer vol te houden is. In de afgelopen jaren werden kosten geabsorbeerd die in strikte zin geen loonkosten betreffen. Dit werd betaald uit de onderuitputting van de salarislasten waarvan in de voorgaande jaren sprake was. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2009 bleek voor het eerst dat deze handelswijze tot een overschrijding van de begrotingsposten zou leiden. Vorig jaar is in de commissie Bestuur al mededeling gedaan van de introductie van een nieuw begrotingsstelsel waarbij 2011 een overgangsjaar is en 2012 het jaar van definitieve invoering Afgelopen jaar heeft de organisatie via een taakstelling incidenteel bezuinigd op de salariskosten. In het begrotingsjaar 2011 zal de organisatie zelf middels een incidentele taakstelling van € 1 miljoen bijdragen aan het structurele tekort. Daarnaast stellen wij voor om in 2011 € 1 miljoen te onttrekken aan het niet geoormerkte deel van de bestemmingsreserve strategische ontwikkelprojecten STROP vooruitlopende op de stelselwijziging. Deze op voorhand tijdelijke onttrekking zal worden betrokken bij het voorstel voor de stelselwijziging voor 2012 e.v. De overige benodigde middelen worden gedekt uit incidentele baten. De nieuwe begrotingsmethodiek zal een oplossing bieden voor het structurele tekort in de personele lasten. In de begrotingsmethodiek 2007 zaten enkele ontwerpfouten. Zo is de extra inzet voor projecten en programma’s niet consequent ten laste gebracht van door Provinciale Staten gedoteerde budgetten ten behoeve van programma’s. De kosten daarvan zijn geabsorbeerd in het reguliere personeelsbudget. Daarnaast is de meerjarige doorwerking van CAO-afspraken niet in de begroting opgenomen. Vanaf 2012 wordt voor de dekking van deze proceskosten structureel € 5 miljoen overgeheveld van de jaarlijkse personele lasten naar program-malasten. Per saldo is € 2 miljoen extra aan dotaties bestemmings-reserves mogelijk. De nieuwe methodiek vergt een herijking van de relevante bestemmingsreserves. In de Kadernota 2011-2015 is het effect van dotaties en onttrekkingen van bestemmingsreserves opgenomen. Op deze manier zijn nu niet beïnvloedbare werkgeverslasten, zoals kosten CAO, wijziging in pensioenlasten en sociale lasten vooraf goed begroot. Resultaat is een transparante systematiek van personeelslasten waarbij het management wordt gehouden aan een strikte handhaving van verleende budgetten en overige niet beïnvloedbare werkgeverslasten centraal worden gefinancierd. |
| --- | --- |

| Sociale lasten, pensioenen e.a. | Afwijking van middelen Als gevolg van externe factoren dient de raming voor personeelslasten te worden aangepast: De werkgeversbijdrage voor de levensloop neemt in 2011 toe met 0,7%. Het effect hiervan bedraagt € 160.000; op de stelpost Loon- en Prijscompensatie was nog € 135.000 beschikbaar waardoor het netto effect in de Voorjaarsnota 2011 € 25.000 bedraagt. Als gevolg van de stijgende pensioenpremie, stijgen in 2011 de pensioenlasten structureel met € 410.000 (effect vanaf 2012 € 460.000). De kosten voor de Zorgverzekeringswet nemen structureel toe met € 120.000. De sociale lasten dalen met € 170.000. Afwijking van risico’s In de begroting 2011 wordt geen rekening gehouden met de effecten van een nieuwe CAO vanaf 1 juni 2011. Verondersteld wordt dat deze geen financieel gevolg zal hebben. Uitgegaan wordt van een nullijn. Mochten hieruit aanvullende lasten voortvloeien dan zullen deze bij de opstelling van de Jaarrekening 2011 conform de met Provinciale Staten overeengekomen bestendige gedragslijn voor het jaar 2011, tenzij hiervoor nadere dekking wordt gevonden, rechtstreeks ten laste van de algemene reserve worden gebracht en voor meerjarige gevolgen te worden bij geraamd. |
| --- | --- |

### Facilitaire zaken

| Glasvezel | Afwijking van middelen Voor een snelle verbinding (glasvezel) tussen de drie steunpunten en het provinciehuis dient een aansluiting gemaakt te worden. Hiervoor dient een krediet ad € 30.000 beschikbaar gesteld te worden. De dekking van de kapitaallasten kan binnen de begroting opgevangen worden. |
| --- | --- |

### Informatisering en automatisering

| GBO provincies | Afwijking van middelen Binnen de begroting moet structureel € 0,2 mln. aan middelen worden vrijgemaakt ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuurlijke afspraken in Interprovinciaal (IPO) verband ter zake van elektronische dienstverlening. Uitvoering van zowel het effectief beheren van de gezamenlijk ontwikkelde provinciale voorzieningen, en de afstemming met rijksoverheidproducten, vindt plaats door de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies (GBO Provincies). |
| --- | --- |

## Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van de bedrijfsvoering rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Kredietwijziging:

Voor de glasvezelverbinding een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen.

# Financieel totaaloverzicht

## Exploitatiebegroting

In de onderstaande tabel wordt per thema het totaaloverzicht gegeven van de financiële mutaties binnen de Voorjaarsnota 2011. Deze mutaties zijn allen toegelicht in de hoofdstukken 1 tot en met 8.

(bedragen x € 1.000)

## Balans

Enkele kredieten dienen aangepast te worden. Dit zijn:

- Het bruto raamkrediet investeringen wegen wordt met € 3.930.000 verlaagd tot € 18.610.000.

- Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) wordt met € 313.000 verlaagd tot € 443.000.

- Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen wordt met € 605.000 verhoogd tot € 6.625.000. De voorziening NJO wegen is toereikend om deze onttrekking te dekken.

- Voor de glasvezelverbinding tussen de steunpunten en het provinciehuis moet een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld worden.

## Structurele doorwerking

De Voorjaarsnota 2011 werkt op een aantal onderdelen structureel door. De meeste hiervan zijn reeds opgenomen in de Kadernota 2012-2015. Dit zijn:

- De lagere opbrengst Motorrijtuigenbelasting (§ 6.1.2. onderdeel b);

- IPO verplichting GBO (§ 8.1.3);

- Begrotingssystematiek P-lasten (§ 8.1.1);

- Inhuur naar formatie (§ 6.1.3).

De onderstaande drie onderdelen zijn nieuw ten opzichte van de Kadernota 2012-2015. De structurele doorwerking bedraagt € 0,23 miljoen en bestaat uit:

- Lagere storting Infrafonds (§ 6.1.2. onderdeel c)   € 0,15 mln.;

- Voordeel op saldo financieringsfunctie (§ 6.1.2.)   € 0,06 mln.;

- Toename sociale lasten, pensioenen e.a. (§ 8.1.1) € 0,44 mln.

Deel II

Technische rapportage

# Verkeer van mensen, producten en diensten

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op de afwijkingen

- Ter afronding en voortvloeiend uit de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA) wordt verwacht een bedrag van € 150.000 nodig te hebben. Dit bedrag wordt onttrokken aan het Infrafonds.

- Voor de OV-SAAL is afgesproken dat de regionale partners elk € 200.000 beschikbaar zullen stellen. Dit bedrag wordt onttrokken aan het Infrafonds.

- Voor de actualisatie van de Verkenning verbreding N50 Emmeloord-Ens is een bedrag benodigd van € 48.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Zuiderzeelijn.

- In het bijgestelde PMIT zijn bijdragen uit de reserves Infrafonds en Zuiderzeelijn opgenomen. Door middel van deze begrotingswijziging worden de bijdragen in de begroting beschikbaar gesteld.

- De totale BDU bijdrage aan de PMIT 2011 werken is verlaagd. Dit dient verwerkt te worden in de begroting om verschillen tegen te gaan.

# Economie en arbeidsmarkt

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op de afwijkingen

- Provinciale Staten hebben op 12 juni 2008 voor de uitvoering van de stagenota € 297.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2008 t/m 2011. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zal de onderuitputting op de post ‘Stagenota’ ad € 150.000 terugvloeien in de reserve ‘Cofinanciering Europese projecten 2007-2013’. In 2011 zullen er wederom activiteiten plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de stagenota. Hiertoe dient een bedrag van € 110.000 onttrokken te worden uit de reserve ‘Cofinanciering Europese projecten 2007-2013’. De overige € 40.000 is inmiddels overgeheveld naar het Europees Visserijfonds As-4 ten gunste van het project ‘Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden’. Deze begrotingswijziging is noodzakelijk om de activiteiten in het kader van de Stagenota in 2011 uit te voeren, conform het besluit van Provinciale Staten 12 juni 2008.

- Bij de Najaarsnota 2010 is het totaalbudget voor twee nieuwe Interreg-projecten (waarvan de aanvragen overigens nog in behandeling zijn) in 2011 geraamd, in plaats van over de projectperiode van 2011 tot en met 2013. Dit wordt hersteld voor 2011(budgettair neutraal); voor aanpassing van 2012 en 2013 wordt de beslissing op de aanvragen afgewacht.

- In de begroting 2011 werd rekening gehouden met een te lage bijdrage van Rotterdam voor OP West. In de Voorjaarsnota 2011 herstellen wij dit. Dit heeft een lagere onttrekking aan de reserve Cofin EU 2007-2013 tot gevolg. Daarmee is de foutieve onttrekking in de begroting 2011 aan de reserve Cofin EU 2007-2013 hersteld.

- In de Voorjaarsnota 2009 & Kadernota 2010-2013 (HB 824239) is bij de 'ruimtegevende maatregelen' besloten de bijdrage van de Management Autoriteit OP West tot een bedrag van € 0,2 miljoen per jaar af te zonderen (door niet te storten in de egalisatiereserve) en toe te voegen aan de algemene middelen. Uit de 'toelichting op middelen'  blijkt dat met de egalisatiereserve de zgn. reserve Technische Bijstand wordt bedoeld. In de begroting 2009 en de meerjarenbegrotingen daarna werd echter in plaats van een lagere storting/onttrekking aan de reserve Technische Bijstand een stelpost ombuiging op het product Uitvoering Europese programma's doorgevoerd. Dat wordt bij deze technische wijziging conform het genomen besluit hersteld.

# Flevolandse Samenleving

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op de afwijkingen

- De extra kosten voor het project ‘Archelogisch onderzoek N23’ over de periode van 2010-2012 zijn geraamd op een bedrag van € 1,9 miljoen. Deze kosten worden gedekt uit vooruit ontvangen inkomsten BDU.

In 2010 is voor het archeologisch onderzoek N23 € 112.000 minder uitgegeven dan de geraamde € 200.000. Omdat het een meerjarenproject betreft, zijn deze middelen in 2011 weer benodigd. Dit is reeds in de Jaarrekening van 2010 gemeld.

Tevens dienen de overige middelen ad € 1,7 miljoen nog in de begroting opgenomen te worden verdeeld over 2011 en 2012 van respectievelijk € 1.350.000 en € 350.000. Aanvankelijk zou de dekking voor het archeologisch onderzoek worden gedekt uit de bestemmingsreserve strategische en ontwikkelings-projecten. Op 30 september 2010 besloten Provinciale Staten om de BDU middelen als dekking te hanteren. Dit besluit dient administratief gezien nog verwerkt te worden in de begroting 2011.

- Op de balans (overlopende passiva) staat een bedrag van € 175.000 voor de Wet op de ISV als vooruit ontvangen inkomsten. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van de kosten voor de ISV.

# Duurzaamheid, klimaat, water en natuur

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op de afwijkingen

- Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 752.000 voor Luchtkwaliteit als vooruit ontvangen inkomst. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van de kosten voor Luchtkwaliteit.

- Voor het project ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ ontvingen wij in 2010 bijdragen van derden. Deze middelen nemen wij in de begroting 2011 als baat op ter dekking van de uitgaven voor dit project.

- Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 12.000 voor Externe Veiligheid als vooruit ontvangen inkomst. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van de kosten voor Externe veiligheid.

- Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 12.000 ihkv Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden als vooruitontvangen inkomsten. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van de kosten voor het ontwikkelen van Waterbeleid.

- Voor de Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden ontvingen wij middelen van derden. Deze middelen zijn benodigd om de corresponderende uitgaven te dekken.

- De budgetten die in 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden overgeheveld naar 2011. Ook worden de door Brussel beschikbaar gestelde Health checkgelden (POP2 budget) aan de begroting toegevoegd. Deze zijn bestemd voor zogenaamde nieuwe uitdagingen op het gebied van Milieu en Water.

- Via de 1e begrotingswijziging 2010 zijn de kapitaallasten wegens voorfinanciering grondverwervingen Oostvaarderswold ad € 692.500 in de begroting verwerkt. Deze lasten worden conform eerder besluit gedekt uit de bestemmingsreserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. In de begroting 2011 was nog niet met dit besluit rekening gehouden.

# Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op de afwijkingen

- Een deel van onze chauffeurskosten zijn begroot binnen themaonderdeel Bestuur. Wij hevelen deze middelen structureel over naar de Bedrijfsvoering.

- Voor de snelle verbinding (glasvezel) tussen de drie steunpunten en het provinciehuis dient een krediet beschikbaar gesteld te worden van € 30.000. De kapitaallasten waren geraamd bij het themaonderdeel Wegen en vaarwegen.

- Voor een personeelsactiviteit in relatie tot het 25-jarig bestaan, staan niet alle gealloceerde middelen op de juiste plaats in de begroting 2011. Vanuit de themaonderdelen Sport, Cultuur en Bedrijfsvoering wordt € 5.000, € 9.000 respectievelijk € 15.000 overgeheveld naar Bestuur

Bijlage:

Actualisatie PMIT

# Footnotes

Hiervan is € 200.000 reeds in 2010 ontvangen en als overlopende passiva op de balans geboekt. Mogelijk zal een deel van de € 743.000 als decentralisatie-uitkering via het provinciefonds lopen. Alsdan zal een voorstel ter begrotingswijziging volgen.